## Slide 1: PROCESSOS PRESCRITIVOS
Prof. Raul Sidnei Wazlawick
UFSC-CTC-INE

## Slide 2: Conteúdo
Codificar e Consertar
Modelo Cascata
Modelo Sashimi (Cascata Entrelaçado)
Modelo V
Modelo W
Modelo Cascata com Subprojetos
Modelo Cascata com Redução de Risco
Modelo Espiral
Prototipação Evolucionária
Entrega em Estágios
Modelo Orientado a Cronograma
Entrega Evolucionária
Modelos Orientados a Ferramentas
Linhas de Produto de Software

## Slide 3: Questões que determinam a escolha de um modelo
Quão bem os analistas e o cliente podem conhecer os requisitos do sistema?
Quão bem é compreendida a arquitetura do sistema?
Qual o grau de confiabilidade necessário em relação ao cronograma?
Quanto planejamento é efetivamente necessário?
Qual o grau de risco que este projeto apresenta?
Existe alguma restrição de cronograma?
Será necessário entregar partes do sistema funcionando antes de terminar o projeto todo?
Qual o grau de treinamento e adaptação necessários para a equipe poder utilizar o ciclo de vida que parece mais adequado ao projeto?
Será desenvolvido um único sistema ou uma família de sistemas semelhantes?
Qual o tamanho do projeto?

## Slide 4: Condificar e Consertar (Code and Fix)
Notes: Imagem criada pelo autor

## Slide 5: Cascata (Waterfall)
Notes: Imagem criada pelo autor

## Slide 6: Cascata Dupla
Notes: Imagem criada pelo autor

## Slide 7: Cascata na prática
Notes: Imagem criada pelo autor

## Slide 8: Sugestões de Royce (1970)
Inserir uma fase de design entre o levantamento dos requisitos e sua análise.
Produzir documentação.
Fazer duas vezes.
Planejar, controlar e monitorar o teste.
Envolver o cliente.

## Slide 9: Modelo Sashimi
Notes: By User:Paraluman - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6763217

## Slide 10: Modelo V
Notes: Imagem criada pelo autor

## Slide 11: Modelo W
Notes: Imagem criada pelo autor

## Slide 12: Cascata com subprojetos
Notes: Imagem criada pelo autor

## Slide 13: Cascata com redução de risco
Notes: Imagem criada pelo autor

## Slide 14: Modelo Espiral
Notes: Domínio público: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spiral_model_(Boehm,_1988).svg

## Slide 15: Prototipação Evolucionária
Notes: Imagem criada pelo autor

## Slide 16: Entregas em Estágios
Notes: Imagem criada pelo autor

## Slide 17: Modelo Orientado a cronograma
Notes: Imagem criada pelo autor

## Slide 18: Entrega Evolucionária
Se a ideia é acomodar todos ou a grande maioria das modificações, então a abordagem tende mais para Prototipação Evolucionária.
Se, entretanto, as entregas continuarão sendo planejadas de acordo com o previsto e as modificações acomodadas aos poucos nas entregas, então a abordagem se parece mais com Entrega em Estágios.

## Slide 19: Modelos orientados a ferramentas
Notes: Imagem criada pelo autor

## Slide 20: Linhas de Produto de Software (SPL)
1960: Subrotinas
1970: Módulos
1980: Objetos
1990: Componentes
2000: Serviços
2010: Linhas de Produto de Software

## Slide 21: Custo/Benefício da SPL
Notes: Imagem criada pelo autor

## Slide 22: Atividades essenciais para SPL
Notes: Imagem criada pelo autor