## Slide 1: Gerenciamento de riscos
Prof. Raul Sidnei Wazlawick
UFSC-CTC-INE
Notes: Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

## Slide 2: Conteúdo
Plano de Gerência de Riscos
Identificação de Riscos
Checklist de Riscos
Análise de Riscos
Planos de Mitigação de Riscos
Plano de Contingência
Monitoramento de Riscos
Controle de Risco
Comunicação de Riscos

## Slide 3: Risco
incertezas
problemas
planos
Notes: Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND

## Slide 4: Modelo de gerenciamento de riscos (SEI)
Identificação.
Análise.
Planejamento.
Rastreamento ou monitoramento.
Controle.
Comunicação.
Notes: Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

## Slide 5: Plano de Gerência de Riscos
Quais são os riscos identificados.
Uma análise qualitativa ou quantitativa de cada risco, por exemplo, indicando a probabilidade de sua ocorrência e seu provável impacto sobre o projeto, caso ocorra.
Como a probabilidade do risco ocorrer pode ser reduzida.
Como o impacto do risco, caso ocorra, pode ser reduzido.
O que fazer se o risco ocorrer.
Como monitorar os riscos.

## Slide 6: Classificação dos riscos em relação ao conhecimento que se tem sobre eles
Riscos conhecidos.
Riscos desconhecidos.
Riscos impossíveis de prever.
tratar
minimizar

## Slide 7: Identificação de Riscos
Elementos que compõe um risco:
  Uma causa
  Um problema

## Slide 8: Riscos nas diferentes fases do UP

## Slide 9: Técnicas para identificação de riscos
Checklists
Brainstormings
Análise de cenários

## Slide 10: Fontes de riscos
Tecnologia
Pessoas
  Pessoal
  Cliente
  Negócio
  Legal
Projeto
  Requisitos
  Processo
  Orçamento
  Cronograma
Notes: Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

## Slide 11: Checklist de Riscos (SEI)
São definidas três grandes classes de risco:
  Engenharia do produto.
  Ambiente de desenvolvimento
  Restrições externas.

## Slide 12: Exemplo (da engenharia do produto)

## Slide 13: Análise de Riscos

## Slide 14: Propriedades dos riscos
Probabilidade.
Impacto.
Proximidade.
Acoplagem.
Notes: Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY

## Slide 15: Forma de cálculo da importância ou exposição de um risco

## Slide 16: Planos de Mitigação de Riscos
plano de redução de probabilidade
plano de redução de impacto.

## Slide 17: EXEMPLO (continua)

## Slide 18: Exemplo (continuação)

## Slide 19: Plano de Redução de Probabilidade de Risco

## Slide 20: Plano de Redução de Impacto de Risco

## Slide 21: Plano de Contingência
Resposta ao risco

## Slide 22: Documento (sistema) de monitoramento de risco
ID
Descrição
Probabilidade
Impacto
Importância
Primeiro indicador
Planos de mitigação e contingência
Responsável
Prazo
Status
potencial
atual
em tratamento
resolvido

## Slide 23: Controle de Risco
Observação e gerência
Estado do risco
Execução de planos
Estimação de esforço (...)

## Slide 24: Esforço para controle de risco
Lei de Parkinson ou Síndrome do Estudante (procrastinação).

## Slide 25: Comunicação de Riscos